Для машинной обработки Актов о приемке выполненных работ код. Форма по ОКУД. Инвестор ___________________________; по ОКПО. Заказчик (Генподрядчик) _____________; по ОКПО. Подрядчик (Субподрядчик) ____________; по ОКПО. Стройка _________________________________________________________________. Объект __________________________________________________________________. Вид деятельности по ОКДП. Договор подряда (контракт); номер. дата. Номер документа; Дата составл.; Отчетный период. с; по. # МАКЕТ АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ Составлен(а) в ценах 2000 г. с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен № п/п; Шифр расценки и коды ресурсов; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Кол-во единиц; Цена на ед. изм., руб.; Поправочные коэффициенты; Стоимость в ценах 2000 г.; Пункт коэффиц. пересчета; Коэффициенты пересчета; Стоимость в текущих ценах; ЗТР, всего чел.-час. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1.; Е12-01-002-01; Устройство плоских четырехслойных кровель из рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия; 100 м2; 15; 8091,66. Зарплата; 279,59; 4193,85; п. 12.1; 3,82; 16020,51. Эксплуатация машин; 413,56; 6203,40; 3,45; 21401,73. в т.ч. зарплата машиниста; 12,48; 187,20; 3,82; 715,10. Материальные ресурсы; 7398,51; 110977,65; 1,65; 183113,12. Накладные расходы от ФОТ; %; 119; 5213,45; 19915,38. Плановые накопления от ФОТ; %; 65; 2847,68; 10878,15. Затраты труда; чел.-ч; 29,72; 445,80. 129436,03; 251328,88; 445,80. 2.; Е08-02-001-01; Кладка наружных стен из кирпича обыкновенного простая при высоте этажа до 4 м; м3; 1; 890,83. ЗП; 44,87; 44,87; п. 9.2; 3,82; 171,40. ЭМ; 34,56; 34,56; 3,83; 132,36. в т.ч. ЗПМ; 4,23; 4,23; 3,82; 16,16. МР; 811,40; 811,40; 1,94; 1574,12. НР от ФОТ; %; 118; 57,938; 221,32. СП от ФОТ; %; 85; 41,735; 159,43. ЗТР; чел.-ч; 5,4; 5,40. 990,503; 2258,64; 5,40. Разница в стоимости материалов и эксплуатации машин; 1041,88. ИТОГО по Акту СМР; 130426,54; 254629,40; 451,20. С временными зданиями и сооружениями 1,5 %; 258448,84. С затратами на производство работ в зимнее время 1,9 %; 263359,37. НДС 18 %; 47404,69. Всего по Акту; 310764,06. Подрядчик ______________ ______________ _________________ (субподрядчик) должность подпись Ф.И.О. М.П. Заказчик ______________ ______________ _________________ (застройщик) должность подпись Ф.И.О. М.П.